ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурентной закупки способом запроса предложений в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки, форма закупки | Запрос предложений в электронной форме. |  |
| 2 | Заказчик: | АО «ЦС «Звездочка», Место нахождения: Архангельская область, пр. Машиностроителей, д.12; Почтовый адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д.12, тел. +7 (8184) 596-629, факс: +7 (81842) 7-28-50 e-mail: info@star.ru |  |
| 3 | Организатор закупки | Филиал «Севастопольский морской завод», Место нахождения: г. Севастополь, ул. Героев Севастополя 13, Почтовый адрес: 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.13, тел. +7 (985) 770 5090, e-mail: zakupki223@starsmz.ru |  |
| 4 | Предмет договора | Выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ на несамоходном плавучем кране г/п 700 т. проекта ПК-700 «Григорий Просянкин» |  |
| 5 | Количество закупаемого товара, работы, услуги | Трудоемкость работ – 25 000 (Двадцать пять тысяч) нормо-часов Ориентирогвочный график распределения трудоемкости по месяцам: февраль 2020 г. – 3 000 н/ч, март 2020 г. – 3 000 н/ч, апрель 2020 г. – 4 000 н/ч, май 2020 г. – 5 000 н/ч, июнь 2020 г. – 5 000 н/ч, июль 2020 г. – 5 000 н/ч |  |
| 6 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.13 Филиал «Севастопольский морской завод»; г. Инкерман, ул. Симферопольское шоссе, 36, Инкерманская площадка Филиала «Севастопольский морской завод». |  |
| 7 | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 31.07.2020 года с возможностью продления действия договора по соглашению Сторон. |  |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене | 22 086 000,00 руб. (Двадцать два миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 3 681 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. |  |
|  | Начальная (максимальная) цена каждой единицы продукции | Стоимость 1 нормо-часа работ – 883,44 руб. |  |
| 9 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Закупочная документация размещена одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме в единой информационной системе по адресу www.zakupki.gov.ru (сокращенно - ЕИС) и на электронной торговой площадке (сокращенно - ЭТП) Государственная информационная система Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (сокращенно - АСТ ГОЗ), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.astgoz.ru. В ЕИС закупочная документация находится в открытом доступе. Порядок ознакомления с закупочной документацией на ЭТП определяется правилами данной ЭТП. Срок предоставления документации в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС и на ЭТП. Оплата за предоставление закупочной документации не предусмотрена |  |
| 10 | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений | Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в порядке, которые указаны в закупочной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на АСТ ГОЗ. Аккредитация осуществляется оператором АСТ ГОЗ. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов, либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с __ по __) Участник Запроса предложений вправе подать одну заявку на участие в отношении каждого предмета закупки (лота). Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупе. Участник, подпавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данной закупочной процедуре. Отзыв заявки участником производится в соответствии с регламентом ЭТП «АСТ ГОЗ». |  |
| 11 | Порядок подведения итогов | На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссии присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупочной процедуре, окончательных предложений участников фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений на предмет ее соответствия требованиям закупочной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений. |  |
| 12 | Место, дата начала подачи заявок на участие | Место подачи | ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru |
|  |  | Начало подачи заявок | 16.01.2020 года |
| 13 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие | 28.01.2020 года |  |
| 14 | Место и дата рассмотрения заявок Участников | Севастополь, ул. Героев Севастополя, д 13 ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru 06.02.2020 года |  |
| 15 | Место и дата подведения итогов | Севастополь, ул. Героев Севастополя, д 13 ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru 13.02.2020 года |  |
| 16 | Требования к Участникам закупочной процедуры | Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: - быть правомочным заключать договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; - сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Должны иметь разрешения РМРС на право выполнения судокорпусных работ на весь период работ; - Должны иметь собственное сварочное оборудование, электрические или пневматические зачистные машинки, удлинители, пневмоинструмент (машинки, молотки и пр.), газовые резаки (строгачи), шланги, мундштуки, штуцера; - Должны иметь аттестованный квалифицированный персонал: - - сборщиков КМС 3-5 разряда (не менее 1-го); - - электросварщиков ручной сварки, полуавтомат/автомат машинах 4-5 разряда (не менее 1-го). |  |
| 17 | Дополнительные (специальные и/или квалификационные) требования к Участникам закупочной процедуры. | Требования не установлены |  |
| 18 | - Перечень документов, предоставляемый Участниками закупочной процедуры | Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений: - Анкета участника с указанием фирменного наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона составленная по форме 2 и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 7.2); - Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - Копии учредительных документов (для юридических лиц); - Заявка на участие в процедуре, составленная по форме 1, в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 7.1), подтверждающая соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным Положением о закупках АО «ЦС «Звездочка», с указанием номера и названия каждого лота, на который подается заявка. Форма заполняется и подается по каждому лоту отдельно; - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. - В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; - Бухгалтерский баланс участника на последнюю отчетную дату; - копию отчета о финансовых результатах участника на последнюю отчетную дату; - Техническое предложение, составленное по форме «Техническое предложение», в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 5), с описанием закупаемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристик с указанием номера и названия каждого лота, на который подается заявка. Форма заполняется и подается по каждому лоту отдельно; - Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. - Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Законом 209-ФЗ по форме согласно форме 3 раздела 7.3 закупочной документации, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона 209–ФЗ в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если: - участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; - в отношении участников, устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. - Дополнительный перечень документов, предоставляемый коллективным участником: - копия соглашения между членами коллективного участника в котором установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора; - сведения о распределении объемов между членами коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.4 настоящей документации; - декларация соответствия члена коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.5 настоящей документации, (заполняется каждым членом коллективного участника). - Дополнительный перечень документов, предоставляемый Участниками закупочной процедуры для подтверждения соответствия участника требованиям, установленным п. 17 извещения: а) не требуется - Участник закупочной процедуры в составе заявки может предоставить а) документы, подтверждающие соответствие оценочным критериям указанные в п. 4.1.27 закупочной документации, б) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется; |  |
| 19 | Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявки | Требование не установлено |  |
| 20 | Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора | Требование не установлено. Размер обеспечения исполнения договора равен сумме, уплачиваемой Заказчиком по договору в рамках первого этапа оплаты. Обеспечение исполнения договора может обеспечиваться банковской гарантией выданной кредитной организацией или путем внесения денежных средств на расчетный счет Филиала «Севастопольский морской завод» (в соответствии с п.4.1.29 информационной карты). Победитель закупочной процедуры, иной участник, с которым по итогам проведения закупочной процедуры заключается договор, самостоятельно выбирает способ обеспечения договора. Порядок и сроки внесения и возврата обеспечения исполнения договора установлены в п.10 проекта договора. Обеспечение исполнения договора не предоставляется в случае предложения Участником условий оплаты без авансирования (условия оплаты после выполнения всех обязательств по договору) |  |
| 21 | Право Организатора о завершении процедуры | Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, разместив извещение об этом в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru. Все зарегистрированные на ЭТП «АСТ ГОЗ» участники данной процедуры, подавшие заявки, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы, данной ЭТП |  |
| 22 | Сведения о предоставлении преференций / установлении приоритета товаров российского происхождения | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» устанавливается приоритет, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |  |
| 23 | Подробные условия процедуры содержатся в закупочной документации по проведению запроса предложений |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

Решением закупочной комиссии Филиала «Севастопольский морской завод»

Протокол № 539/4 от 16.01.2020 года

# Закупочная документация

Конкурентной закупки способом запроса предложений в электронной форме

на выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ на несамоходном плавучем кране г/п 700 т. проекта ПК-700 «Григорий Просянкин».

г. Севастополь 2020 г.

Содержание

Закупочная документация	8

1.	Общие положения	11

1.1	Общие сведения о настоящей процедуре	11

1.2	Правовой статус процедур и документов	11

1.3	Возможность отказа от проведения процедуры или заключения договора	11

1.4	Обжалование	12

1.5	Прочие положения	12

1.6	Особые положения в связи с проведением процедуры на ЭТП	12

1.7	Особые положения в отношении многолотовой закупки	12

2.	Требования процедуры	12

2.1	Требования к участникам	8

2.2	Требования к продукции	13

2.3	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	13

2.4	Требования к заявке участника	13

2.5	Порядок подготовки заявок	151

2.6	Срок действия заявки	16

2.7	Язык заявки	16

2.8	Валюта заявки	16

3.	Порядок проведения процедуры	16

3.1	Общий порядок проведения процедуры	16

3.2	Размещение извещения	17

3.3	Предоставление документации	17

3.4	Разъяснение положений документации	17

3.5	Внесение изменений в документацию	17

3.6	Подача заявок	17

3.7	Изменение (отзыв) и прием заявок	18

3.8	Открытие доступа к заявкам	18

3.9	Рассмотрение, оценка заявок участников и принятие решений по итогам процедуры	18

3.10	Переторжка	21

3.11	Заключение договора	22

3.12	Дополнительные условия проведения процедуры	23

4.	Информационная карта	29

4.1	Основные условия проведения процедуры	29

4.2	Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки	36

4.3	Порядок оценки и сопоставления заявок	37

5.	Техническое предложение	39

5.1.       Спецификация на выполнение работ………………………………………………………………………………………….... 39

5.2       Основные условия выполнения работ……………………………………………. 39

5.2       Об ответственности за предоставление недостоверной сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах ………………………………………………… 46

5.3        Инструкция по заполнению……………………………………………………….. 46

6.	Проект договора	48

6.1	Инструкция по заполнению проекта договора	48

7.	Формы документов, включаемых в состав заявки	49

7.1	Заявка на участие в процедуре (форма 1)	49

7.2	Анкета участника (форма 2)	53

7.3	Декларация о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства (форма 3)	56

7.4	План распределения объемов поставки продукции (форма 4)	60

7.5	Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 5)	62

7.6	Справка о перечне и объемах исполнения аналогичных договоров (форма 6)	63

- Общие положения

Общие сведения о настоящей процедуре

Заказчик, указанный в пункте 4.1.1 а) настоящей закупочной документации запроса предложений в электронной форме (далее–документация) (здесь и далее указываются разделы настоящей документации), в лице организатора, указанного в пункте 4.1.1 б), извещением о проведении запроса предложений в электронной форме (далее–извещение), размещённым на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее–ЕИС) и электронной торговой площадке, адрес которой в информационно–телекоммуникационной сети Интернет указан в пункте 4.1.5 (далее–ЭТП), приглашает лиц, указанных в пункте 4.1.6 (далее–участники, участник), к участию в процедуре запроса предложений в электронной форме (далее–процедура) на поставку товаров, работ, услуг, указанных в пункте 4.1.7 (далее–продукция) для нужд заказчика. В случае возникновения технических или иных неполадок ЕИС, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС размещается на сайте заказчика по адресу www.star.ru.

Настоящая процедура проводится в соответствии с регламентом и с использованием функционала ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru.

Подробные требования процедуры, в том числе к участникам, заявкам участников (далее–заявки), документам, предоставляемым участниками для подтверждения соответствия установленным требованиям, а также к продукции, являющейся предметом договора, изложены в разделе 2 «Требования процедуры». Порядок проведения процедуры и участия в ней изложены в разделе 3. Информационная карта документации приведена в разделе 4. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к её безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, к размерам, упаковке, отгрузке продукции, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям заказчика, изложены в Техническом задании (Приложении №1 к закупочной документации) Проект договора, который планируется заключить по результатам данной процедуры, приведен в разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 7.

Участник процедуры самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки - дополнительно с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от организатора, заказчика процедуры компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

Правовой статус процедур и документов

Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦС «Звездочка» (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

Заключенный по результатам процедуры договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий договора используются следующие документы:

протоколы, составленные по результатам преддоговорных переговоров (по условиям, не оговоренным ни в настоящей документации, ни в заявке участника, с которым заключается договор);

протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре;

извещение и настоящая документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

заявка участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

Иные документы заказчика и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной процедурой.

Возможность отказа от проведения процедуры.

    - Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, разместив извещение об этом в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru. Все зарегистрированные на ЭТП «АСТ ГОЗ» участники данной процедуры, подавшие заявки, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы, данной ЭТП

Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением процедуры, в том числе касающиеся исполнения заказчиком, организатором закупки и участниками процедуры своих обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной процедуры.

Особые положения в связи с проведением процедуры на ЭТП

Настоящая процедура проводится с использованием функционала ЭТП.

Для участия в процедуре участник должен пройти регистрацию на ЭТП в соответствии с условиями и порядком регистрации ЭТП.

Порядок регистрации на ЭТП, а также тарифы для оплаты и получения доступа к участию в процедурах закупки, устанавливаются в соответствии с регламентом ЭТП.

Подача заявок производится посредством функционала ЭТП в электронной форме. Подача заявок другими способами, в том числе в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

Особые положения в отношении многолотовой закупки

В случае если проводится многолотовая закупка, то применяются положения настоящего подраздела.

Участник процедуры может подать заявку на любой лот или несколько лотов по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

Любые положения настоящей документации о закупке, если в них или в заголовке соответствующего раздела, подраздела нет указания на номер конкретного лота, относятся ко всем лотам одновременно.

Решения, принимаемые в ходе процедуры, в том числе подведение итогов закупки, осуществляются независимо по каждому лоту, и в отношении каждого лота заключается отдельный договор. При этом не исключается возможность того, что победителем сразу по нескольким лотам может быть признан один и тот же участник закупки.

В случае проведения многолотовой закупки процедура признается несостоявшейся только по тем лотам, в отношении которых наступили события, достаточные для признания закупки несостоявшейся.

Требования процедуры

Требования к участникам

Участник, претендующий на победу в настоящей процедуре, должен соответствовать требованиям настоящей документации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом закупки, в том числе:

- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Дополнительные (специальные и/или квалификационные) требования, предъявляемые к участнику, соответствие которым необходимо для исполнения договора являющегося предметом данной процедуры, в том числе, если они предъявляются по отдельным лотам процедуры, указаны в пункте 4.1.15.

Требования к продукции

Общие сведения о продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по результатам проведения процедуры, указаны в пункте 4.1.7.

Сроки и условия поставки продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по результатам проведения процедуры, указаны в пункте 4.1.8.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, либо обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика  изложены в «Техническом задании» (Приложение №1 к закупочной документации).

Специальные требования к товару (работе, услуге), в том числе, если они предъявляются по отдельным лотам процедуры, указаны в пункте 4.1.17.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), указана в пункте 4.1.9.

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки, указана в пункте 4.2.

Порядок формирования цены договора (цена лота) указан в пункте 4.1.10.

Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на участие

    - Для участия в процедуре участник должен подать заявку, в состав которой должны быть включены следующие сведения и документы:

      - Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, наименование страны происхождения продукции и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции, документы, предоставляемые участником в целях выполнения требования заказчика к составу заявки, а именно:

        - заявка на участие в процедуре, составленная по форме 1, в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 7.1), с указанием номера и названия каждого лота, на который подается заявка. Форма заполняется и подается по каждому лоту отдельно;

        - техническое предложение, составленное по форме «Техническое предложение», в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 5), с описанием закупаемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристик с указанием номера и названия каждого лота, на который подается заявка. Форма заполняется и подается по каждому лоту отдельно;

        - документы, требование о предоставлении которых установлено в пункте 4.1.18.

      - Сведения и документы, подтверждающие соответствие участника, а также лиц, выступающих на стороне участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации:

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица),надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- анкета участника с указанием фирменного наименования, сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, составленная по форме 2 и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (подраздел 7.2);

- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Законом 209-ФЗ по форме согласно форме 3 раздела 7.3 закупочной документации, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона 209–ФЗ в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если:

- участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

- в отношении участников, устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

- копии учредительных документов (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

- В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

- бухгалтерский баланс участника на последнюю отчетную дату;

- копия отчета о финансовых результатах участника на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае если требование обеспечения заявки установлено в пункте 4.1.19;

- документы, требование о предоставлении которых установлено в пункте 4.1.16.

      - Дополнительные сведения и документы, предоставляемые коллективным участником:

- копия соглашения между членами коллективного участника в котором установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора;

- сведения о распределении объемов между членами коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.4 настоящей документации;

- декларация соответствия члена коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.5 настоящей документации, (заполняется каждым членом коллективного участника).

    - Участник в составе своей заявки может представить иные документы, которые по мнению участника подтверждают его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

    - Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, являющегося предметом процедуры.

    - Участник несет ответственность за подлинность и достоверность информации и документов, входящих в состав заявки подаваемой на участие в процедуре, в том числе и за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке.

    - Предоставление документов, входящих в заявку участника осуществляется в электронном виде. Документы должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры.

    - Организатор закупки (Заказчик) оставляет за собой право проверки сведений, представленных Участниками закупки о себе и своей деятельности.

  - Порядок подготовки заявок

    - Участник процедуры должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7 настоящей документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в пункте 4.1.14.

    - Каждый участник процедуры вправе подать только одну заявку в отношении одного и того же лота. При получении двух и более заявок от одного участника процедуры в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в процедуре такого участника, поданные в отношении данного лота, к рассмотрению не допускаются.

    - Участник процедуры присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

    - Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на АСТ ГОЗ. Аккредитация осуществляется оператором АСТ ГОЗ.

    - Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов, либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с __ по __)

    - Рекомендации по формированию заявки при проведении закупки:

        - предпочтительный формат электронных документов–Portable Document Format (расширение *.pdf);

        - наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

        - нумерация файлов согласно описи, представленной в составе заявки.

    - Прочие правила оформления заявок, подаваемых на ЭТП определяются регламентом ЭТП.

  - Срок действия заявки

    - Заявка должна быть действительной не менее чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок, указанного в пункте 4.1.22.

    - Указание меньшего срока действия заявки может служить основанием для отклонения закупочной комиссией заявки участника.

  - Язык заявки

    - Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику третьими лицами на ином языке; указанные документы могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных случаях–с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях–нотариально заверенный).

    - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Валюта заявки

    - Все суммы денежных средств, указанные в заявке, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 4.1.13.

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Порядок проведения процедуры

  - Общий порядок проведения процедуры

    - Процедура проводится в следующем порядке:

        - размещение извещения осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 документации;

        - предоставление документации осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.3 документации;

        - разъяснение положений извещения и документации осуществляется организатором в порядке, определенном подразделом 3.4 документации;

        - внесение изменений в извещение и/или документацию осуществляется в порядке, определенном подразделом 3.5 документации;

        - подача заявок осуществляется в порядке, определенном подразделом 3.6 документации;

        - изменение (отзыв) и прием заявок осуществляется до момента окончания приема заявок в порядке, определенном подразделом 3.7 документации;

        - открытие доступа к заявкам осуществляется в порядке и в сроки, определенные в подразделе 3.8 документации;

        - рассмотрение и оценка заявок участников и принятие решений по итогам процедуры осуществляется в порядке и в сроки, определенные в подразделе 3.9 документации;

        - переторжка проводится в порядке, определенном подразделом 3.10 документации;

        - итоговое ранжирование заявок проводится в порядке, определенном пунктом 3.9.17;

        - подписание договора осуществляется в порядке и в сроки, определенные в подразделе 3.11 документации.

  - Размещение извещения

    - Извещение размещается в порядке, указанном в пункте 1.1.1 документации.

  - Предоставление документации

    - Документация размещается в ЕИС на ЭТП в форме электронного документа и доступна для ознакомления в любое время без взимания платы.

  - Разъяснение положений документации

    - Любой участник закупочной процедуры вправе направить Заказчику (организатору закупки) с использованием АСТ ГОЗ запрос о даче разъяснений положений закупочной документации.

    - Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений извещения и/или документации установлены в пункте 4.1.21.

    - В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.4.1, организатор закупки направляет в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил заказчику (организатору закупки) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик размещает разъяснения положений закупочной документации в ЕИС, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.

    - Порядок уведомления участников процедуры о размещении разъяснений на ЭТП определяется регламентом ЭТП, но в любом случае участники процедуры должны самостоятельно отслеживать возможные разъяснения в ЕИС и на ЭТП.

  - Внесение изменений в документацию

    - Заказчик (организатор закупки), вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию, при этом не допускается изменение предмета закупки и увеличение размера обеспечения заявок (в отношении любого лота). Любое изменение документации является неотъемлемой ее частью.

    - Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, указанных в пункте 3.5.1, организатор закупки размещает изменения в ЕИС и на ЭТП.

3.5.3 Срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре составлял не менее 4 (четыре) рабочих дня, или, если в закупочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие продлевается в отношении конкретного лота.

3.5.4 Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию о закупке, направленными Участнику закупочной процедуры и размещенными должным образом

  - Подача заявок

    - Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом ЭТП.

    - Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в порядке, которые указаны в закупочной документации, до истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на АСТ ГОЗ. Аккредитация осуществляется оператором АСТ ГОЗ. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа с использованием АСТ ГОЗ. Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов, либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с __ по __).

    - Участник Запроса предложений вправе подать одну заявку на участие в отношении каждого предмета закупки (лота). Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается с наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупе.

    - Дата начала, а также время и дата окончания срока подачи заявок указаны в пункте 4.1.22. Заявки должны быть поданы на ЭТП до истечения установленного срока.

  - Изменение (отзыв) и прием заявок

    - Участник, подпавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данной закупочной процедуре. Отзыв заявки участником производится в соответствии с регламентом ЭТП «АСТ ГОЗ»

    - Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

  - Открытие доступа к заявкам на участие

    - Открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме на ЭТП, выполняется публично, в один день, в соответствии с регламентом ЭТП. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам указаны в пункте 4.1.23.

    - В случае установления факта подачи одним участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие не отозваны, все заявки на участие этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

  - Рассмотрение, оценка заявок участников и принятие решений по итогам процедуры

    - Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям документации осуществляется закупочной комиссией.

    - В ходе рассмотрения закупочная комиссия рассматривает заявки участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.

    - В ходе рассмотрения заявок организатор вправе по решению закупочной комиссии направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры):

        - о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;

        - об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в закупочной процедуре, и направлении организатору закупки исправленных документов. Представленные документы могут быть изменены только в части касающейся исправления указанных организатором закупки арифметических и грамматических ошибок. В случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в закупочной процедуре.

        - о разъяснении положений заявок на участие в процедуре закупки. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе о технических условиях заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем предлагаемой участником продукции.

    - При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

        - при наличии разночтений между информацией, указанной в электронных формах на ЭТП в заявке и информацией, указанной в документах, прилагаемых к заявке, преимущество имеет информация, указанная в электронных формах;

        - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

        - при наличии разночтений между итоговой ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

        - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

    - Срок представления участником процедуры документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в закупочной процедуре.

    - Запросы направляются участникам закупочной процедуры с использованием функционала ЭТП.

    - При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений участник процедуры закупки не допускается закупочной комиссией к участию в запросе предложений в случае в случае:

        - непредставления документов, указанных в пунктах 2.4.1.1 и 2.4.1.2, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры, а также о предлагаемых участником товарах, работах, услугах;

        - несоответствия участника (коллективного участника) процедуры требованиям, установленным в закупочной документации;

        - непредставления обеспечения заявки на участие в процедуре, если требования обеспечения заявки установлено в пункте 4.1.19;

        - несоответствия заявки на участие в процедуре требованиям закупочной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;

        - в случае наличия сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Закупочная комиссия в срок, указанный в пункте 4.1.24, осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников процедуры в целях выявления предложений, наилучшим образом удовлетворяющих потребности заказчика в товарах, работах, услугах (отдельно по каждому лоту).

    - В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником запроса предложений, закупочная комиссия отстраняет такого участника от участия в закупочной процедуре на любом этапе его проведения.

    - Закупочная процедура признается несостоявшейся в случае если:

- по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре не подано ни одной заявки;

- по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре подана только одна заявка;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в закупочной процедуре принято решение о б отказе в допуске к участию всех участников запроса предложений;

- по результатам рассмотрения заявок участников закупочной процедуры принято решение о допуске к участию только одного участника, подавшего заявку на участие;

    - При признании процедуры несостоявшейся закупочная комиссия вправе:

        - принять решение о проведении повторной процедуры;

        - в случае признания повторной закупочной процедуры несостоявшейся – осуществить закупку у единственного поставщика на основании предусмотренным Положением о закупках;

        - отказаться от проведения закупки;

        - принять решение о заключении договора с участником закупочной процедуры, в отношении которого закупочной комиссией было принято решение о соответствии участника закупочной процедуры и его заявки всем установленным требованиям;

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие закупочная комиссия принимает решение о допуске к участию в закупочной процедуре участников закупки или об отказе в допуске таких участников закупки к участию в закупочной процедуре в порядке и по основаниям, предусмотренным в закупочной документации. Решение закупочной комиссии оформляется протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре, которые не были отклонены, для выявления победителя закупочной процедуры осуществляется закупочной комиссией в соответствии с критериями, установленными в пункте 4.1.25, согласно порядку оценки, указанному в пункте 4.1.26.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в процедуре закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в процедуре порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупочной процедуре, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

    - На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупочной процедуре закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки.

    - Проведение переторжки осуществляется в соответствии с пунктом 3.10.

    - После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования заявок. Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в них не участвовавших, учитываются при построении итогового ранжирования заявок по первоначальной цене.

    - При отсутствии в заявке на участие в процедуре указания (декларирования) страны происхождения поставляемой продукции не является основанием для отклонения заявки на участие в процедуре, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранной продукции.

    - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в закупочной процедуре, окончательных предложений участников фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников.

    - На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений ЗК присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие же условия.

    - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

    - Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений на предмет ее соответствия требованиям закупочной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений

  - Переторжка

    - При проведении процедуры закупки в электронной форме заказчик (организатор) вправе предоставить Участникам закупки возможность добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем улучшения условий первоначальных предложений.

    - Основанием для проведения переторжки является решение закупочной комиссии.

    - Переторжка может проводится неоднократно.

    - Переторжка может иметь очную (в режиме реального времени) либо заочную форму проведения.

    - К участию в переторжке приглашаются все участники, допущенные к участию в закупке.

    - В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка и предложение остаются действующими с ранее объявленной ценой либо заявленными условиями.

    - При проведении очной переторжки на ЭТП изменению подлежит только цена заявки.

    - Форма и порядок проведения очной переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные закупочной комиссией, указываются в уведомлениях, направляемых участникам запроса предложений посредством ЭТП.

    - C начала очной переторжки на АСТ ГОЗ участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на АСТ ГОЗ в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности предложить цену ниже других участников.

    - Проведение очной переторжки осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.

    - Участники, участвовавшие в очной переторжке на АСТ ГОЗ и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки. В случае непредставления участником очной переторжки откорректированных документов, определяющих его коммерческое предложение с учетом новой цены, полученной после переторжки, к учету принимается цена, заявленная участником до переторжки

    - При проведении заочной переторжки на ЭТП изменению подлежат любые коммерческие условия договора, являющиеся оцениваемыми критериями.

    - Форма и порядок проведения заочной переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные закупочной комиссией, условия договора, которые могут быть улучшены, указываются в уведомлениях, направляемых участникам запроса предложений.

    - При заочной переторжке участники закупочной процедуры, которые были приглашены организатором на эту процедуру, вправе направить в адрес организатора закупки с использованием ЭТП до установленного срока улучшенное предложение с документами с новыми условиями, а также документами, откорректированными с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющими его новое коммерческое предложение, оформленными в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.

    - После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает предложения, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итогового ранжирования предложений. Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итогового ранжирования по первоначальным предложениям.

Заключение договора

Проект договора, заполняется путем включения условий его исполнения, (соответствующих требованиям закупочной документации), предложенных победителем в его заявке, в проект договора, включенный в разделе 6 «Проект договора» документации о закупке.

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Положением, внутренними нормативными документами заказчика, документацией о закупке.

Порядок и срок заключения по результатам процедуры закупки договора указан в пункте 4.1.28.

Договор с участником процедуры закупки (единственным участником, с которым принято решение заключить договор, единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)) заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям закупочной документации (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено в закупочной документации).

В случае если победитель процедуры закупки (единственный участник, с которым принято решение заключить договор, единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)) не предоставил заказчику в срок, указанный в закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель процедуры закупки (единственный участник, с которым принято решение заключить договор, единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)) признается уклонившимся от заключения договора.

Признание победителя процедуры закупки (единственного участника, с которым принято решение заключить договор, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) уклонившимся от заключения договора производится органом, осуществившим выбор победителя, либо принявшего решение о заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры, единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Одновременно данные сведения направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

В случае если победитель процедуры закупки (единственный участник, с которым принято решение заключить договор, единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)) признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании в понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер (при состоявшейся процедуре закупки).

Перед подписанием договора между заказчиком и победителем процедуры закупки (единственным участником, с которым принято решение заключить договор, единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на снижение цены за единицу приобретаемой продукции (при условии сохранения количества закупаемой продукции) либо уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры закупки (единственного участника, с которым принято решение заключить договор, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)).

Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки (единственного участника, с которым принято решение заключить договор, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), запрещаются.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать дней) с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ.

Отказ от заключения договора возможен по решению органа, осуществившего выбор победителя, либо принявшего решение о заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры, единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по следующим основаниям:

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и (или) исполнения договора;

- непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка; 3.11.11.3 отсутствие одобрения заключения договора органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие финансирования;

- необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) вступившего в законную силу судебного акта;

- наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и (или) документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;

- изменение норм законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок исполнения договора и (или) обосновывающих потребность в продукции.

Информация об отказе от заключения договора размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня после принятия такого решения.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены договором, а также Гражданским кодексом Российской Федерации и внутренними документами заказчика.

В случае установления требований о предоставлении обеспечения исполнения договора - договор заключается после предоставления Участником процедуры закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с условиями настоящей документации о закупке (необходимо обеспечить получение Организатором закупки документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, - оригинал банковской гарантии либо документы, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора). В случае необходимости Заказчик, по своему усмотрению, вправе заключить договор до предоставления Участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления Участником Заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора.

Дополнительные условия проведения процедуры

Требования к коллективным участникам

- Любое юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее-лицо, лица), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать следующим требованиям:

Лица, представляющие коллективного участника, должны заключить между собой соглашение, отвечающее следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставок продукции между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка продукции, требующей специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого лица, входящего в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с организатором закупки и заказчиком;

в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора;

соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по исполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.

Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.

Коллективный участник должен отвечать требованиям, установленным к участникам закупки в пункте 2.1.1, а также обладать специальной правоспособностью согласно пункту 4.1.15 в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема продукции согласно распределению номенклатуры и объемов поставки продукции между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства и другие разрешительные документы на поставку продукции).

В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит заявку с учетом следующих дополнительных требований:

Заявка должна включать сведения и документы, подтверждающие соответствие лидера, а также каждого члена коллективного участника требованиям, установленным в пункте 2.1.1;

Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;

В состав заявки дополнительно включается копия соглашения между членами коллективного участника;

В состав заявки дополнительно включаются сведения о распределении объемов между членами коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.4 настоящей документации;

В состав заявки дополнительно включается декларация соответствия члена коллективного участника по форме, установленной в пункте 7.5 настоящей документации, (заполняется каждым членом коллективного участника).

При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

    - Привлечение субподрядчиков

      - Возможность и условия привлечения субподрядчиков (соисполнителей) – юридических или физических лиц, выполняющих часть поставок, работ, услуг по договору, установлены в проекте договора. При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков, не являющихся членами коллективного участника, не учитываются.

    - Обеспечение заявки

      - Необходимость предоставления участниками обеспечения заявки на участие в процедуре, в том числе по отдельным лотам, определена в пункте 4.1.19 а).

      - Обеспечение заявки участника в случае подачи предложения на несколько лотов предоставляется отдельно по каждому из лотов.

      - Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств путем перечисления денежных средств в российских рублях в размере, указанном в пункте 4.1.19 в), на счет, указанный в пункте 4.1.19 г, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

      - Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

      - Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

        - уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

- непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

      - При наступлении случая, указанного в пункте 3.12.3.5, организатор закупки уведомляет такого участника об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, в пользу заказчика.

      - Пересчет суммы обеспечения из иностранной валюты в российские рубли производится по официальному курсу валют Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату размещения извещения в ЕИС.

      - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 5 рабочих дней со дня:

- размещения в ЕИС извещения об отмене процедуры закупки – участникам, подавшим заявки на участие в процедуре закупки;

- поступления организатору закупки уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки – участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и представившему такой отзыв до окончания срока подачи заявок участников;

- открытия доступа к заявкам – участникам, подавшим заявки после окончания срока их приема;

- подписания протокола, составляемого в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), – участникам, подавшим заявки на участие и не допущенным к участию в процедуре закупки;

- подписания итогового протокола – участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не выбраны в качестве участника, с которым заключается договор по итогам закупочной процедуры, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки и заявке, которого был присвоен второй номер;

- со дня заключения договора – участнику (поставщику), с которым принято решение заключить договор по итогам закупочной процедуры;

- со дня заключения договора – участнику процедуры закупки, заявке которого присвоен второй номер;

- со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

- со дня принятия решения о не заключении договора (но не более 20 календарных дней с даты подписания протокола, составляемого в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику

    - Обеспечение исполнения договора

      - Необходимость предоставления обеспечения исполнения договора, его размер, срок предоставления указаны в пункте 4.1.29.

      - Непредставление обеспечения исполнения договора или его представление с нарушением установленных выше требований и условий участником, признанным победителем процедуры, или участником, с которым по итогам процедуры заключается договор, является основанием для признания такого участника уклоняющимся от заключения договора.

    - Обеспечение возврата аванса

      - Необходимость предоставления обеспечения возврата аванса, срок предоставления, указаны в пункте 4.1.30.

      - Обеспечение возврата аванса предоставляется на сумму аванса, предусмотренного условиями договора, заключаемого по результатам процедуры.

    - Обеспечение гарантийных обязательств

      - Необходимость предоставления обеспечения гарантийных обязательств, его размер и срок предоставления, указаны в пункте 4.1.31.

    - Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства

      - В общем случае субъекты малого и среднего предпринимательства (далее-субъекты МСП) участвуют в проводимой закупке на равных основаниях с остальными участниками процедуры, за исключением случая установления организатором закупки соответствующих особенностей участия субъектов МСП, согласно пункту 4.1.6.

      - В случае установления в пункте 4.1.6 требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, участники процедуры обязаны представить в составе заявки в форме электронного документа сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларацию  по форме установленной в пункте 7.3 (Форма 3), подтверждающую статус субъекта МСП по каждому поставщику / субподрядчику / соисполнителю, а также план распределения объемов поставки продукции по установленной в настоящей документации форме (пункт 04 Форма 4) с указанием в нем следующих сведений:

        - наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физических лиц) субъекта МСП – поставщика / субподрядчика / соисполнителя;

        - предмет договора, заключаемого с субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем, с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

        - сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем;

        - цена договора, заключаемого с субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем.

      - Участник закупки считается выполнившим требование по привлечению к исполнению договора субъектов МСП при условии выполнения требований по раскрытию информации, указанной в пункте 3.12.7.2 по каждому поставщику / субподрядчику / соисполнителю.

      - В случаях, установленных законодательством, организатор закупки вправе для отдельных категорий участников закупки, в том числе для участников закупки, являющихся субъектами МСП, установить особые требования к обеспечению исполнения обязательств по договору.

    - Альтернативные предложения

      - Положения данного пункта применимы в случае если возможность подачи альтернативных предложений реализована в функционале ЭТП, указанной в пункте 4.1.5.

      - Участник процедуры помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, если это предусмотрено в пункте 4.1.32, в количестве, не превышающем установленное максимальное значение. В случае отсутствия в документации о закупке указания на возможность подачи альтернативных предложений, подача альтернативных предложений не допускается.

      - Альтернативным является предложение, выступающее дополнительным к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении характеристик поставляемой продукции, организационно-технических решений или условий исполнения договора, сопровождающееся, при необходимости, альтернативной ценой. При этом норма о праве участника процедуры закупки подать только одну заявку не распространяется на случаи подачи альтернативных предложений. Подача альтернативных предложений допускается исключительно по аспектам требований к продукции и/или условиям договора, указанным в пункте 4.1.32.

      - Норма о праве участника процедуры подать только одну заявку, предусмотренная пункте 2.5.2, не распространяется на случаи подачи альтернативных предложений.

      - Подача альтернативных предложений может допускаться, когда существуют различные технические, технологические, организационные или иные пути удовлетворения потребностей заказчика, который желает получить и изучить максимальное число различных предложений.

      - Альтернативные предложения принимаются только в случае наличия основного предложения. В качестве основного предложения участник процедуры должен определить предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в документации о закупке.

      - Альтернативное предложение не должно отличаться от основного предложения либо иного альтернативного предложения данного участника процедуры только ценой. Если какое-либо альтернативное предложение участника процедуры отличается от его основного предложения или от его другого альтернативного предложения только ценой, то все предложения такого участника процедуры признаются несоответствующими, и заявка отклоняется.

      - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено и обособлено от основного предложения и иных альтернативных предложений, при их наличии в составе заявки (должны быть представлены соответствующие измененные формы, приведенные в разделе 7, с указанием в них тех параметров, пунктов, разделов и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные). При этом в составе альтернативного предложения не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие участника процедуры установленным требованиям документации о закупке, а также формы заявки, которые не отличаются от основного предложения.

      - Альтернативные предложения оформляются в соответствии с требованиями регламента и инструкций ЭТП.

      - При подаче участником процедуры альтернативных предложений размер обеспечения его заявки, в случае наличия в пункте 4.1.19 соответствующего требования, не увеличивается.

      - В протоколе процедуры открытия доступа к заявкам дополнительно указывается наличие альтернативных предложений, их количество и цена каждого альтернативного предложения.

      - При рассмотрении заявок основное и альтернативное предложение от одного участника процедуры рассматриваются отдельно друг от друга.

      - В протоколе рассмотрения заявок указывается информация о результатах рассмотрения каждого альтернативного предложения и допуске его к дальнейшей процедуре. При этом участник допускается к дальнейшему участию в закупке, если хотя бы одно из его предложений (основное или альтернативное) признано соответствующим установленным в документации о закупке требованиям.

      - На переторжке (в случае ее проведения) участник закупки вправе заявлять новые цены, как в отношении основного, так и альтернативного предложений, допущенных до участия в переторжке по результатам рассмотрения заявок.

      - В ходе оценки и сопоставления заявок ранжирование альтернативных предложений осуществляется независимо от основного предложения, при этом каждому допущенному по результатам рассмотрения заявок предложению участника присваивается отдельное место в ранжировании.

      - Договор с победителем закупки заключается на условиях одного из предложений (основного или альтернативного), занявшего первое место в ранжировании по итогам оценки и сопоставления заявок.

    - Преференции

      - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016г. №925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами и являющихся предметом настоящей процедуры (далее – приоритет).

      - Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре, которые содержат предложения о поставке продукции российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по критерию «Цена договора» производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в процедуре.

      - Для целей установления соотношения цены предлагаемой к поставке продукции российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном пунктом 3.12.9.6.4, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 4.2, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

      - Участник процедуры в заявке, в соответствующей её части, содержащей предложение о поставке товара, должен указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

      - Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

      - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

3.12.9.6.1 закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником процедуры;

3.12.9.6.2 в заявке на участие в процедуре не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

3.12.9.6.3 в заявке на участие в процедуре не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

3.12.9.6.4 в заявке на участие в процедуре, представленной участником, содержится предложение о поставке продукции российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость продукции российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всей предложенной таким участником продукции.

    - Антидемпинговые меры

      - В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение начальной (максимальной) цены договора на 25 (двадцать пять) процентов и более, договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный в документации о закупке.

      - Антидемпинговые мероприятия, должны быть выполнены участником закупки до заключения договора. В случае если в течение установленного для заключения договора срока участником закупки, с которым подлежит заключению договор, не будут исполнены антидемпинговые меры, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

      - В случае если снижение цены договора ниже установленного предела, указанного в 3.12.10.1 закупочной документации, произошло в ходе преддоговорных переговоров заказчика с лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, выполнение антидемпинговых мероприятий, предусмотренных указанным разделом, не требуется.

Информационная карта

Основные условия проведения процедуры

| № п/п | Наименование | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а) Заказчик | АО «ЦС «Звездочка» Место нахождения: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12 Почтовый адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12 тел. +7 (8184) 596-629, факс +7 (8184) 272-850 e-mail: info@star.ru |  |
|  | б) Организатор | - Филиал «Севастопольский морской завод» - Место нахождения: г. Севастополь, ул. Героев Севастополя д.13 - Почтовый адрес: 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, дом 13. тел. +7 (985) 770 50 90, e-mail: zakupki223@starsmz.ru |  |
|  | Контактное лицо | Дементьева Наталья Вячеславовна, начальник отдела закупок и договорной работы, тел. +7 (985) 770 50 90, e-mail: zakupki223@starsmz.ru |  |
|  | Способ закупки | Запрос предложений |  |
|  | Форма закупки | электронная |  |
|  | Электронная торговая площадка | Настоящая закупка проводится в соответствии с регламентом, а также с использованием функционала Государственная информационная система Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (сокращенно - АСТ ГОЗ), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.astgoz.ru |  |
|  | Участники закупки | Участниками настоящей процедуры могут быть любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией. |  |
|  | Предмет договора, количество (объем) приобретаемой продукции | Выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ на несамоходном плавучем кране г/п 700 т. проекта ПК-700 «Григорий Просянкин»; Трудоемкость работ – 25 000 (Двадцать пять тысяч) нормо-часов Ориентирогвочный график распределения трудоемкости по месяцам: февраль 2020 г. – 3 000 н/ч, март 2020 г. – 3 000 н/ч, апрель 2020 г. – 4 000 н/ч, май 2020 г. – 5 000 н/ч, июнь 2020 г. – 5 000 н/ч, июль 2020 г. – 5 000 н/ч |  |
|  | Сроки поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 31.07.2020 года с возможностью продления действия договора по соглашению Сторон. |  |
|  | Место поставки продукции | г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.13 Филиал «Севастопольский морской завод»; г. Инкерман, ул. Симферопольское шоссе, 36, Инкерманская площадка Филиала «Севастопольский морской завод». |  |
|  | Условия поставки (базис) (выполнения работ, оказания услуг) | Исполнитель обеспечивает: - выполнение работ только обученным, аттестованным и допущенным к работе персоналом, имеющим соответствующие сертификаты РМРС и удостоверения (для выполнения газопламенных и сварочных работ); - за свой счёт своих работников проверенным газорезательным инструментом, электросварочным оборудованием, кабелями и шлангами, зачистными машинками, пневмоинструментом, спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ; - сохранность Заказа, несет материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком оборудования, инструментов и материала, за неэкономное потребление энергоносителей и воды, за использование энергоносителей с нарушениями правил техники безопасности. Исполнитель несет ответственность за организацию выполняемых работ, за соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности, требований промышленной безопасности. |  |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 22 086 000,00 руб. (Двадцать два миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 3 681 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. |  |
|  | Начальная (максимальная) цена каждой единицы продукции | Стоимость 1 нормо-часа работ – 883,44 руб. |  |
|  | Порядок формирования цены договора (лота) | Общая стоимость договора включает в себя в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Общая стоимость Работ (услуг) по настоящему Договору включает в себя стоимость Работ (услуг), причитающееся вознаграждение Исполнителя, компенсацию иных издержек Исполнителя, связанных исполнением обязательств по настоящему Договору, а также обязательные к уплате в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации налоги, сборы, платежи. Предельная сумма договора составляет произведение стоимости 1 нормо-часа на трудоемкость работ в нормо-часах. Предельная трудоемкость работ –25 000 нормо-часов. Стоимость 1 нормо-часа определяется Протоколом согласования цены 1 нормо-часа на выполнение работ. |  |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты продукции | Форма: Безналичный расчет. Стоимость работ по Договору определяется Протоколами согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости, стоимости и сроков выполнения работ по Договору. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком после подписания Договора поэтапно на основании выставленного Исполнителем счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ, указанных в Протоколе согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости, стоимости и сроков выполнения работ по Договору, подписания Сторонами Финансового акта выполнения работ и Отчета об использовании давальческих материалов и предоставления Исполнителем оригиналов первичных документов бухгалтерского учета, подписанных Сторонами. Счет на оплату выполненных работ выставляется Исполнителем на основании Финансового Акта выполнения работ, подписанного обеими Сторонами, в течение 5 рабочих дней с даты его подписания. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по договору может осуществляться Заказчиком как за счет собственных средств, так и путем привлечения заемных средств. Плательщиком по договору может выступать как Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка», так и головная организация АО «ЦС «Звездочка». При этом оплата может быть осуществлена плательщиком со счетов, отличных от указанных в договоре. |  |
|  | Официальный язык процедуры | Русский |  |
|  | Валюта процедуры | Российский рубль. |  |
|  | Состав заявки на участие в процедуре | В состав заявки должны быть включены следующие документы: - Документы, указанные в п. 2.4.1.1; - Документы, подтверждающие соответствие участника, а также лиц, выступающих на стороне участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации, перечисленные в пункте 2.4.1.2; - Документы, подтверждающие наличие у участника специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии с законодательством и касающихся исполнения обязательств по предмету договора, перечисленные в пункте 4.1.16; - Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции (предмета закупки) установленным требованиям, указанные в пункте 4.1.18. Также в состав заявки участник может включить документы, перечисленные в пункте 4.1.27 для оценки своих заявок в соответствии с критериями, указанными в пункте 4.1.25 |  |
|  | Дополнительные (специальные и/или квалификационные) требования к наличию у участника специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии с законодательством и касающихся исполнения обязательств по предмету договора | Наличие у Исполнителя работ: 1. Свидетельства РМРС на право выполнения судокорпусных работ; 2. Собственного проверенного сварочного оборудования, электрических или пневматических зачистных машинок, удлинителей, пневмоинструмента (машинок, молотков и пр.), газовых резаков (строгачей), шлангов, мундштуков, штуцеров; 3. Аттестованного квалифицированного персонала: - сборщиков КМС 3-5 разрядов (не менее 1-го); - электросварщиков ручной сварки, полуавтомат/автомат машинах 4-5 разряда (не менее 1-го). |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям | - 1. Копия свидетельства РМРС на право выполнения судокорпусных работ; 2. Справка в свободной форме о материально-технических ресурсах с указанием перечня оборудования, используемого для выполнения работ, являющихся предметом настоящего технического задания; К справке должны быть приложены копии паспортов сварочного оборудования с отметкой о его действующей проверке. 3. Справка в свободной форме о кадровых ресурсах с перечнем рабочего персонала и его квалификации. К справке должны быть приложены копии свидетельств «О допуске сварщика РМРС», об обучении по II группе электробезопасности, копии допусков к работе с пневмо- и электроинструментом, копии удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума, копии удостоверений на право проведения погрузочно-разгрузочных работ. |  |
|  | Специальные требования к предмету закупки | - Не установлено |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие предмета закупки установленным требованиям | Не требуется |  |
|  | - Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки | Требование не установлено |  |
|  | - Форма обеспечения | Не установлено |  |
|  | - Размер и валюта обеспечения | Не установлено |  |
|  | - Реквизиты для перечисления обеспечения | Не установлено |  |
|  | - Срок и порядок предоставления обеспечения | Не установлено |  |
|  | Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | В соответствии с регламентом ЭТП |  |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений извещения и/или документации | Дата начала предоставления разъяснений: 16.01.2020 года Дата окончания предоставления разъяснений: 24.01.2020 года |  |
|  | Место, и дата начала и дата окончания срока подачи заявок участниками | Место подачи | ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru |
|  |  | Начало подачи | 16.01.2020 года. |
|  |  | Окончание подачи | 10 часов 00 минут (мск.) 28.01.2020 года |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам участников | ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru 28.01.2020 года |  |
|  | Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов | а) Рассмотрение заявок | Место 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 13 06.02.2020 года |
|  |  | б) Подведение итогов | Место 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 13 13.02.2020 года |
|  | Критерии оценки заявок участников | - Цена договора (вес критерия 90 %) - Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года (вес критерия 10 %) |  |
|  | Порядок оценки | Порядок оценки изложен в пункте 4.3 Порядок оценки и сопоставления заявок. |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие оценочным критериям | Для подтверждения соответствия оценочным критериям участник может включить в состав своей заявки следующие документы: - Цена, указанная в заявке участника; - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 3 года; - Перечень документов, перечисленный в пункте 4.3 закупочной документации. |  |
|  | Срок и порядок заключения договора | - Договор заключается, не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в ЕИС. - Договор заключается только после предоставления Участником запроса предложений обеспечения исполнения договора, если данное требование было предусмотрено в настоящем извещении. - В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, ЗК, оператора АСТ ГОЗ. - В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, обязан подписать договор, приведенный в настоящей документации (раздел 6), и представить все экземпляры договора заказчику. При этом участник, с которым принято решение заключить договор, одновременно с договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен закупочной документацией. В случае если участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, не исполнены требования настоящего раздела, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. - При уклонении участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в запросе предложений, и заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. - Проект договора в случае согласия участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к закупочной документации, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, уклонившимся от заключения договора. Участник запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его заказчику или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. (в случае установления данного требования) - Непредставление участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящим разделом, подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае запрос предложений признается несостоявшимся. - В течение десяти дней с даты получения от участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, или участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, подписанного договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора (в случае установления данного требования), заказчик подписывает договор и передает один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю, либо направляет один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор. - В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств. - При заключении договора, с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |  |
|  | Обеспечение исполнения договора | Требование не установлено |  |
|  | Размер обеспечения | Требование не установлено. |  |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения | Не требуется |  |
|  | Обеспечение возврата аванса | Требование не установлено |  |
|  | Срок предоставления обеспечения | Не требуется |  |
|  | Обеспечение гарантийных обязательств | Требование не установлено |  |
|  | Размер и валюта обеспечения | Не требуется |  |
|  | Срок предоставления обеспечения | Не требуется |  |
|  | Сведения о возможности подачи альтернативных предложений | Подача альтернативных предложений не допускается. |  |

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ на несамоходном плавучем кране г/п 700 т. проекта ПК-700 «Григорий Просянкин» | Нормо-час | 25 000 | 883,44 |
| Итого: 22 086 000,00 руб. (Двадцать два миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 3 681 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек |  |  |  |  |

Порядок оценки и сопоставления заявок

В рамках оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по степени предпочтительности для заказчика, учитывая следующие критерии:

| № п/п | Наименование критерия | Вес (значимость) критерия | Весовой коэффициент значимости | Максимально возможный балл по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 90 | 0,9 | 90 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ | 10 | 0,1 | 10 |
| Итого, максимальный возможный балл по критериям с учетом значимости критериев |  |  |  | 100 |

Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора»

- 4.3.2.1 Оценка заявок по критерию «Цена договора» осуществляется по следующей формуле:

- Rцi=ЦminЦi*КЦ

где: Rцi–рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора», в баллах;

Цmin – наименьшая из цен в поступивших (допущенных) заявках в рублях;

Цi – предложение о цене договора i-го участника, в рублях;

Кц – вес критерия

4.3.2.2. Сравнение цен заявок производится по предложенной цене договора, с учетом всех налогов и сборов в соответствии с законодательством. В случае если среди допущенных заявок имеются заявки участников закупки, применяющих упрощенный режим налогообложения, то сравнение цен заявок производится без учета НДС.

4.3.2.3. В случае наличия заявок от резидентов РФ и от нерезидентов РФ (разные базисы поставки), с целью объективной оценки заявок ценовые предложения сравниваются с учетом стоимости таможенной очистки, без учета НДС.

    - Порядок оценки заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

4.3.3.1	Для определения рейтинга заявки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» учитываются выполненные за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, контракты (договоры) выполнения аналогичных работ по выполнению судокорпусных достроечных работ.

4.3.3.2 Под Договорами на выполнение аналогичных работ, понимаются работы по выполнению судокорпусных достроечных работ, являются надлежащим образом исполненные договоры, стороной по которым является Участник (юридическое лицо до реорганизации Участника).

К расчету принимается суммарная стоимость надлежащим образом исполненных договоров аналогичных работам по выполнению судокорпусных достроечных работ, указанная участником в Форме № 6 (Справка о перечне и объемах исполнения договоров) и подтвержденная приложенными к заявке документами, указанными в пункте 4.3.3.4), причем стоимость таких договоров должна быть не менее 10 % от начальной максимальной цены настоящей закупки и по данному договору не было начислено штрафов, пеней.

4.3.3.3 В случае отсутствия в заявке участника Формы № 6 (Справка о перечне и объемах исполнения договоров) с информацией об опыте участника по договорам по выполнению судокорпусных достроечных работ в указанном периоде, по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» такой заявке будет присвоено 0 баллов.

4.3.3.4 Для подтверждения наличия и объема опыта по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ», участник в составе своей заявки может представить следующие документы:

а) Справка о перечне и объемах исполнения договоров по Форме № 6 пункта 7.5 документации;

б) Копии договоров, указанные в Справке о перечне и объемах исполнения договоров по Форме № 6 пункта 7.5 документации, с приложениями, подтверждающими выполнение судокорпусных достроечных работ, оформленными сторонами договора надлежащим образом, причем стоимость таких договоров должна быть не менее 10 % от начальной максимальной цены настоящей закупки и по данному договору не было начислено штрафов, пеней;

в) Копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению судокорпусных достроечных работ (акты и иные предусмотренные договорами первичные учетные документы) по договорам, содержащие все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», указанные в представленной Справке о перечне и объемах исполнения договоров по Форме № 6, оформленные сторонами надлежащим образом.

Акты и иные предусмотренные договорами первичные учетные документы по договорам должны быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

4.3.3.5 Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется по следующей формуле:

ROPi=KОР* ОРiОРmax

где i – номер, присвоенный заявке при ее поступлении;

Ropi – рейтинг заявки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»;

Kop – значимость критерия «Опыт выполнения аналогичных работ».

ОРi – суммарная стоимость документально подтверждённых, выполненных работ, являющихся предметом закупки, выраженная в рублях за последние 3 года, i-го участника, в рублях;

OPmax – наибольшая суммарная стоимость документально подтверждённых, выполненных работ, являющихся предметом закупки, выраженная в рублях за последние 3 года, из представленного опыта всех допущенных участников закупки, в рублях.

- 4.3.4 Итоговый рейтинг каждой заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки по следующей формуле:

Ri=Rцi+Ropi

где: Ri – итоговый рейтинг (итоговая оценка) i-го участника, в баллах.

Рассчитанный таким образом в отношении каждой заявки итоговый рейтинг рассматривается как оценка степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора. Победителем признается участник, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг.

Применяемые правила

Итоговая оценка предпочтительности заявки формируется путем взвешенного суммирования оценок по указанным выше критериям оценки. Дробные значения балльных оценок округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый номер.

В случае совпадения итоговых рейтингов меньший порядковый номер присваивается той заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других.

Техническое предложение

Форма «Техническое предложение»

начало формы

Приложение №1 к заявке Участника

к ____________ №_______________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

___________________________________ (наименование Участника)

  - Спецификация на выполнение работ:

| № п/п | Наименование работ |  | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу, с учетом НДС (руб.) | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (заполняется Участником) |  |
| 1 | Выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ на несамоходном плавучем кране г/п 700 т. проекта ПК-700 «Григорий Просянкин» |  | Нормо-час | 25 000 |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС: |  |  |  |  |

  - Основные условия выполнения работ:

| п/п | Наименование | Требование организатора (Заказчика) | Предложение участника (поставщика) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 31.07.2020 года с возможностью продления действия договора по соглашению Сторон. | (заполняется Участником) |
| 2 | Место выполнения работ | г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д.13 Филиал «Севастопольский морской завод»; г. Инкерман, ул. Симферопольское шоссе, 36, Инкерманская площадка Филиала «Севастопольский морской завод». | (заполняется Участником) |
| 3 | Описание объекта закупки | Выполнение сборочно-сварочных судокорпусных работ силами Исполнителя при использовании Исполнителем собственного оборудования и инструментов под контролем и на производственных площадях Заказчика. До начала выполнения работ Заказчик определяет и согласовывает с Исполнителем номенклатуру, трудоемкость, стоимость и сроки выполнения работ с оформлением Протокола согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости, стоимости и сроков на выполнение работ. | (заполняется Участником) |
| 4 | Цель выполнения работ | Обеспечение строительства несамоходного плавучего крана г/п 700 т проекта ПК700 «Григорий Просянкин» в соответствии с контрактом №3903/35551 от 11.05.2018 | (заполняется Участником) |
| 5 | Количество закупаемого товара, работы, услуги | Трудоемкость работ – 25 000 (Двадцать пять тысяч) нормо-часов Ориентировочный график распределения трудоемкости по месяцам: февраль 2020 г. – 3 000 н/ч, март 2020 г. – 3 000 н/ч, апрель 2020 г. – 4 000 н/ч, май 2020 г. – 5 000 н/ч, июнь 2020 г. – 5 000 н/ч, июль 2020 г. – 5 000 н/ч | (заполняется Участником) |
| 6 | Порядок выполнения работ | Исполнитель работ: - за свой счёт обеспечивает своих работников сварочным оборудованием, сварочными держателями, клеммами, сварочными проводниками, головками для полуавтоматов, электрическими или пневматическими зачистными машинками, удлинителями, пневмоинструментом (машинками, молотками, и пр.), газовыми резаками (строгачами), шлангами, мундштуками, штуцерами, спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ; - оформляет все документы по их ввозу (вывозу) на (с) территории Заказчика, а также обеспечивает идентификацию имеющегося в работе технологического оборудования и содержит его в чистоте; - за свой счет обеспечивает проезд своих работников к месту проведения работ, командировочные, расходы на проживание; - качественно и в срок выполняет все работы, оговоренные в Протоколах согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости; - до начала работ разрабатывает, согласует с Заказчиком и утверждает ППР; -допускает к выполнению работ на высоте только обученный и аттестованный персонал с удостоверениями; -соблюдает технологию выполнения работ, предусмотренную технической документацией, представленной Заказчиком. При выявлении нарушений технологии, непосредственно влекущей за собой ухудшение качества работ, Исполнитель устраняет выявленные нарушения за свой счет в пределах сроков, согласованных с Заказчиком; -несет материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком основных фондов, оборудования, инструментов и материалов, за неэкономное потребление энергоносителей и воды, за использование энергоносителей с нарушениями правил техники безопасности, надлежащим образом эксплуатирует и использует материалы, оборудование и оснастку, принадлежащие Заказчику, несет материальную ответственность за их повреждение (кроме нормального износа), утрату или использование не по назначению; -несет ответственность за организацию выполняемых работ, за соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности, требований промышленной безопасности (в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ; ППБ СРС 01-2009; ТК РФ и другими нормативно-правовыми актами), природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, а также действующих на территории Заказчика локальных нормативных актов при выполнении работ специалистами Исполнителя как в зоне производства работ, так и в промышленных помещениях, предоставленных Исполнителю во временное пользование, в том числе: соблюдает нормы действующего законодательства, включая законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории Заказчика при выполнении работ; несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с членами коллектива при выполнении работ, самостоятельно расследует и учитывает несчастные случаи, оплачивает больничные листы и другие расходы, связанные с травмой или гибелью своих работников; - после завершения работ возвращает Заказчику все полученные от него во временное пользование инструменты и оборудование, помещения, техническую и проектную документацию в сохранности и без повреждений, предоставляет Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвращает неиспользованный материал в состоянии, не худшем, чем на момент передачи его Исполнителю; - отдельным распоряжением назначает из числа своих работников представителя, ответственного за общую организацию работ и работу в сменах, а также за получение материалов и оборудования от Заказчика, предоставляет этому представителю право подписывать технические акты, акты приема-передачи оборудования и финансовые акты. Ответственный представитель обязан участвовать в оперативных совещаниях, проводимых Заказчиком, и выполнять решения, принятые на совещаниях в части, касающейся выполнения работ; -направляет своих работников на прохождение вводного инструктажа (работники, допущенные к выполнению пожароопасных работ должны быть обучены по программе пожарно-технического минимума и иметь удостоверение по пожарной безопасности (ПТМ); - осуществляет руководство деятельностью своих работников при выполнении работ на территории Заказчика, ведет учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, оформляет наряды-допуски на выполнение работ повышенной опасности в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; - возмещает Заказчику стоимость услуг по оформлению временных пропусков для прохода/проезда на территорию Заказчика; -организует погрузо-разгрузочные работы своим аттестованным персоналом; - обеспечивает наличие действующего сертификата РМРС на право деятельности на объектах судостроительной отрасли на весь период работ; - допускает к производственному процессу только тех рабочих, которые имеют сертификаты РМРС и удостоверения (для выполнения газопламенных и сварочных работ). | (заполняется Участником) |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | ## Форма: Безналичный расчет. Стоимость работ по Договору определяется Протоколами согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости, стоимости и сроков выполнения работ по Договору. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком после подписания Договора поэтапно на основании выставленного Исполнителем счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения Работ, указанных в Протоколе согласования номенклатуры, объемов, трудоемкости, стоимости и сроков выполнения работ по Договору, подписания Сторонами Финансового акта выполнения работ и Отчета об использовании давальческих материалов и предоставления Исполнителем оригиналов первичных документов бухгалтерского учета, подписанных Сторонами. Счет на оплату выполненных работ выставляется Исполнителем на основании Финансового Акта выполнения работ, подписанного обеими Сторонами, в течение 5 рабочих дней с даты его подписания. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по договору может осуществляться Заказчиком как за счет собственных средств, так и путем привлечения заемных средств. Плательщиком по договору может выступать как Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка», так и головная организация АО «ЦС «Звездочка». При этом оплата может быть осуществлена плательщиком со счетов, отличных от указанных в договоре. | (заполняется Участником) |
| 8 | Требования к условиям выполнения работ | Исполнитель обеспечивает: - выполнение работ только обученным, аттестованным и допущенным к работе персоналом, имеющим соответствующие сертификаты РМРС и удостоверения (для выполнения газопламенных и сварочных работ); - за свой счёт своих работников проверенным газорезательным инструментом, электросварочным оборудованием, кабелями и шлангами, зачистными машинками, пневмоинструментом, спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ; - сохранность Заказа, несет материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком оборудования, инструментов и материала, за неэкономное потребление энергоносителей и воды, за использование энергоносителей с нарушениями правил техники безопасности. Исполнитель несет ответственность за организацию выполняемых работ, за соблюдение правил и требований охраны труда, пожарной безопасности, требований промышленной безопасности. | (заполняется Участником) |
| 9 | Требования к приемке выполнения работ. | ## Сдача результатов выполненных работ представителям ОТК Исполнителя и ОКК Заказчика, представителям РМРС. | (заполняется Участником) |
| 10 | Требования к безопасности | ## Соответствие требованиям экологической безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности согласно действующему законодательству РФ, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности. | (заполняется Участником) |
| 11 | Требования к качеству | ## Соответствие результатов работ ОСТ 5.9613-84 «Корпуса металлические надводных судов. Проверочные работы при изготовлении на построечном месте», ОСТ5Р.1180-93 «Суда. Методы и нормы испытаний на непроницаемость и герметичность», ОСТ5.2021-81 «Трапы стационарные и забортные судовые. Типовой технологический процесс монтажа», требованиям РМРС. | (заполняется Участником) |
| 12 | Требования к техническим характеристикам | Соответствие результатов работ рабоче-конструкторской документации плавкрана ПК700. | (заполняется Участником) |
| 13 | Требования к функциональным характеристикам | В соответствии с рабоче-конструкторской документацией плавкрана ПК700 |  |
| 14 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся предметом договора. | Наличие у Исполнителя работ: 1. Свидетельства РМРС на право выполнения судокорпусных работ; 2. Собственного проверенного сварочного оборудования, электрических или пневматических зачистных машинок, удлинителей, пневмоинструмента (машинок, молотков и пр.), газовых резаков (строгачей), шлангов, мундштуков, штуцеров; 3. Аттестованного квалифицированного персонала: - сборщиков КМС 3-5 разрядов (не менее 1-го); - электросварщиков ручной сварки, полуавтомат/автомат машинах 4-5 разряда (не менее 1-го). | (заполняется Участником) |
| 15 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой услуги (предмета закупки) установленным требованиям | 1. Копия свидетельства РМРС на право выполнения судокорпусных работ; 2. Справка в свободной форме о материально-технических ресурсах с указанием перечня оборудования, используемого для выполнения работ, являющихся предметом настоящего технического задания; К справке должны быть приложены копии паспортов сварочного оборудования с отметкой о его действующей проверке. 3. Справка в свободной форме о кадровых ресурсах с перечнем рабочего персонала и его квалификации. К справке должны быть приложены копии свидетельств «О допуске сварщика РМРС», об обучении по II группе электробезопасности, копии допусков к работе с пневмо- и электроинструментом, копии удостоверений о прохождении пожарно-технического минимума, копии удостоверений на право проведения погрузочно-разгрузочных работ. 4. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных работ. | (заполняется Участником) |
| 16 | Условия о качестве | Соответствие результатов работ ОСТ 5.9613-84 «Корпуса металлические надводных судов. Проверочные работы при изготовлении на построечном месте», ОСТ5Р.1180-93 «Суда. Методы и нормы испытаний на непроницаемость и герметичность», ОСТ5.2021-81 «Трапы стационарные и забортные судовые. Типовой технологический процесс монтажа», требованиям РМРС |  |
| 17 | Гарантийный срок | 24 (Двадцать четыре) месяца с даты выдачи Российским Морским Регистром Судоходства разрешения на эксплуатацию плавкрана. | (заполняется Участником) |
| 18 | Объём гарантийных обязательств | Исполнитель безвозмездно устраняет все выявленные в течение гарантийного срока дефекты. |  |
| 19 | Условия гарантийного обслуживания | Длительность гарантийного срока увеличивается на период, в течение которого изделия и материалы не могут быть использованы из-за наличия дефектов. |  |

Об ответственности за представление недостоверных сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах.

    - Настоящим ________________ (указывается наименование Участника закупки) подтверждает, что в данном предложении представляет достоверные и полные сведения о стране происхождения предлагаемых к поставке продукции, и предупреждено об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения продукции, в том числе о том, что согласно п. 2.4.4 закупочной документации в случае представления недостоверных сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах участник может быть не допущен к участию в закупке.

| (подпись уполномоченного лица) |  | (ФИО и должность подписавшего) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |

конец формы

Инструкция по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры.

Участник приводит номер и дату заявки на участие в процедуре, приложением к которому является данное техническое задание (предложение).

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В техническом задании (предложении) участник излагает свое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. Техническое задание (предложение) будет служить основой для подготовки договора.

В случае если технические требования заказчика и технические предложения участника полностью совпадают, то вместо заполнения каждого отдельного требования участник может указать "полностью соответствуют".

При заполнении технического задания необходимо конкретно указывать характеристики, параметры, марку, модель, производителя товара, страну происхождения товара, ГОСТ, ТУ и гарантию качества товара. В противном случае заявка Участника может быть отклонена.

В дополнение к входящему в состав заявки отсканированному техническому заданию (предложению), участник процедуры направляет техническое задание (предложение) в файле в формате, обеспечивающем возможность копирования произвольного фрагмента текста (желательно в формате .docx WORD MS Office).

Участник вправе предложить иные условия поставки, при этом указание иных условий поставки может служить основанием для отклонения заявки участника.

Проект договора

6.1 Проект договора представлен в виде отдельного файла Приложением № 1 к документации под названием «Проект договора»;

Внимание!!! Приведенный в настоящей документации проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Корректировка условий проекта договора не допускается.

- Формы документов, включаемых в состав заявки

  - Заявка на участие в процедуре (форма 1)

    - Форма заявки на участие в процедуре

начало формы

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на ________________________, опубликованное в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на ЭТП «АСТ ГОЗ», www.astgoz.ru № ___________ [указать номер процедуры на ЭТП], закупочную документацию и принимая установленные в них требования и условия, ______________________________________________________,    (полное наименование участника (лидера коллективного участника) процедуры с указанием организационно-правовой формы)

ИНН _______________________________________________,

(ИНН участника процедуры)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________, (юридический адрес участника процедуры), почтовый адрес _____________________ (почтовый адрес участника), по Лоту №_______ (указать номер и наименование лота) дает согласие с условиями проекта договора, приведенными в разделе 6 Закупочной документации и предлагает заключить договор на ___________________________________________________________ (указывается предмет договора(лота)) в соответствии с Техническим заданием, являющегося неотъемлемым приложением к настоящей заявке, путем включения условий нашей заявки в проект договора, с учетом следующего ценового предложения:

| 1. | Цена заявки, руб. без НДС | [заполняется Участником, указать цену заявки] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цена заявки, руб. с НДС | [заполняется Участником, указать цену заявки с отражением размера НДС] |

Настоящая заявка на участие в процедуре действует до "___" __________ 20___ года.

Для юридических лиц:

Настоящим подтверждаем, что: против __________________________________________ [наименование участника процедуры] не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ [наименование участника процедуры] банкротом, деятельность ________________________ [наименование участника процедуры] не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

[участнику процедуры необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:]

- задолженность _____________ [наименование участника процедуры] по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

- либо задолженность _____________ [наименование участника процедуры] по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ [наименование участника процедуры] по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ [указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев].

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведения о ________________________ [наименование участника процедуры] отсутствуют.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, всех упомянутых в заявке заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором процедуры), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором процедуры) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем процедуры, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в процедуре;

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в процедуре, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы, _________________________________________________ [наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры]осведомлены и согласны с условием, что в случае признания наc уклонившимися от заключения договора, сведения о нас будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути нашей заявки в данной процедуры представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в процедуре.

Опись документов заявки:

| № приложения | Наименование приложения | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение Участника, составленное по форме «Техническое предложение», с указанием производителя оборудования в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 5), |  |  |
| 2. | Анкета (Приложение№ 2) |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. | … |  |  |

| (подпись уполномоченного лица) |  | (ФИО и должность подписавшего) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |

конец формы

    - Инструкция по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры.

      - Заявку на участие в процедуре следует оформить на официальном бланке участника процедуры за подписью уполномоченного лица, скрепить печатью организации.

      - Участник процедуры присваивает заявке на участие в процедуре дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник процедуры должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник процедуры должен указать стоимость поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии с Техническим заданием (предложением) (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник процедуры должен указать срок действия заявки на участие в процедуре согласно требованиям пункта 2.6.

      - Участник процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в процедуре документов.

  - Анкета участника (форма 2)

    - Форма анкеты участника

______________________________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение №__ к заявке  от «____» _____________ 201_ г. № _____

Анкета участника запроса предложения

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (Полное и сокращенное, фирменное (при наличии) наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно - правовая форма (с указанием кода ОКОПФ) |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД2) |  |
| 6. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
| 8. | Место нахождения (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии)) |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии))) |  |
| 10. | Фактическое местоположение (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии)) |  |
| 11. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 12. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 13. | Адрес электронной почты |  |
| 14. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 15. | Размер уставного капитала |  |
| 16. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 17. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 18. | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 19. | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет); (малому/среднему) |  |
| 20. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 21. | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл. почты. |  |
| 22. | Статус участника (изготовитель-производитель, дилер, посредник и т.д.) |  |

___________________________________          _________________________

(подпись уполномоченного лица)	       (ФИО и должность подписавшего)

М.П

____________________________конец формы___________________________

    - Инструкция по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - В пункте 21 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

      - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

## 7.3 Декларация о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства (форма 3)

начало формы

7.3.1 Форма декларации о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства

Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства Настоящим подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки, либо субподрядчика (соисполнителя, сопоставщика), либо члена коллективного участника закупки) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать «обладает» либо «не обладает») критериями, позволяющими относить организацию к субъектам (указать «малого» либо «среднего») предпринимательства и сообщаем следующую информацию: _______________________________________________(указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам __________________________________________________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________

2. ИНН/КПП: _________________________________________________.

3. ОГРН: ______________________________________________________.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| №п/ п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |  |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Да (нет) |  |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | Да (нет) |  |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | Да (нет) |  |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | Да (нет) |  |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | До 100 включительно | От 101 до 250 включительно |  | Указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | До 15 микропредприятие |  |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 |  | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год микропредприятие |  |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | Подлежит заполнению |  |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | Подлежит заполнению |  |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | Подлежит заполнению |  |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | Да (нет) |  |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии – количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | Да (нет) |  |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Да (нет) |  |  |  |

приложения:

1. (указывается наименование прилагаемого документа)

2.____________________________________________________________

(подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П.

______________________________________________________________________________________________________________

конец формы

  - План распределения объемов поставки продукции (форма 4)

    - Форма плана распределения объемов поставки продукции

(Форма заполняется в случае, если заявка подается коллективным участником или генеральным подрядчиком, участие в закупке которого возможно только в случае привлечения субъектов МСП в качестве субподрядчиков в соответствии с пунктом 4.1.6)

______________________________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение №__ к заявке                            от «____» _____________ 201_ г. № _____

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Наименование и места нахождения участника закупки: ____________________

| № п/п | Наименование продукции (предмет договора) с указанием количества | Наименование лица, поставляющего данную продукцию и его роль в проекте (субподрядчик / член коллективного участника) | Страна происхождения | Стоимость продукции |  | Сроки поставки (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в, руб. (с НДС) | в % от общей стоимости продукции |  |
|  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  | х |  |  |  |
|  |  |  | х |  |  |  |
| … |  |  | х |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 100% | Х |

_______________________________          ______________________________

(подпись уполномоченного лица)	       (ФИО и должность подписавшего)

М.П

____________________________конец формы___________________________

    - Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется в случае, если предложение подается коллективным участником или участником, к которому условиями участия в закупке установлено требование о привлечении субъектов МСП в качестве субподрядчиков, в соответствии с пунктом 4.1.6.

      - Участник процедуры указывает дату и номер запроса предложений.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и место нахождения.

      - В данной форме участник указывает:

а) перечень поставляемой каждой организацией продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);

б) принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указывает слово «нет»;

в) распределение стоимости в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением между всеми организациями.

  - Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 5)

    - Форма Декларации соответствия члена коллективного участника

(Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником)

______________________________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение №__ к заявке  от «____» _____________ 201_ г. № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________ (наименование участника процедуры, от имени которого подается заявка), настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ (наименование члена коллективного участника) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ (наименование члена коллективного участника) не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ (наименование члена коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

_______________________________          ______________________________

(подпись уполномоченного лица)	       (ФИО и должность подписавшего)

М.П

  - Справка о перечне и объемах исполнения аналогичных договоров (форма 6)

    - Форма справки о перечне и объемах исполнения аналогичных договоров

(Форма заполняется и включается в состав заявки участника только в случае, если условиями документации установлен критерий, оценка по которому осуществляется на основании документа, подготовленного в соответствии с настоящей формой)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

начало формы

Приложение №__ к заявке  от «____» _____________ 201_ г. № _____

Наименование и адрес места нахождения участника: _________________________________________________________________

Справка о перечне и объемах исполнения аналогичных договоров

| № п/п | Реквизиты договора (номер и дата) | Сроки исполнения договора (год и месяц начала исполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания исполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (описание основных условий договора, наименование и объем поставленного оборудования в рамках данного договора) | Стоимость поставок по договору |  | Срок завершения поставок оборудования (число, месяц и год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма договора, рублей с НДС | В т.ч. стоимость поставленного в 20__-20__ гг. оборудования/материалов по документам, подтверждающим исполнение, руб. с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Договор №1 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Товарная накладная (ТОРГ-12) № 1 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |
| 1.2 | Товарная накладная (ТОРГ-12) № 2 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |
| 2 | Договор №2 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарная накладная (ТОРГ-12) № 1 от дд.мм.гггг к Договору №2 |  |  |  | Х |  |  |
|  | Товарная накладная (ТОРГ-12) № 2 от дд.мм.гггг к Договору №2 |  |  |  | Х |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________                         _____________________________

(подпись уполномоченного лица)				(ФИО и должность подписавшего)

__________________________________________конец формы__________________________________________

М.П.

    - Инструкция по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и место нахождения.

      - В этой форме участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы исполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам исполнения.

      - В случае если на то есть указание в настоящей документации участник запроса предложений, может включать в справку и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

- _________________________